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[bookmark: _Toc8640]第一章 比选公告
龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务比选公告
[bookmark: _Toc30131]1．招标条件	
本项目龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务项目已具备招标条件，项目业主为 四川蜀道新能源科技发展有限公司 ，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%  ，比选人为 四川蜀道新能源科技发展有限公司。现对龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务进行公开比选，诚邀符合条件的潜在比选申请人参与。
[bookmark: _Toc13820]2．项目概况与比选范围
2.1 项目名称：龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务
[bookmark: OLE_LINK2]2.2 比选范围：为龙泉驿、大划等24座充电站建设工程提供全过程监理服务，服务内容包括但不限于：安全生产管理、文明施工管理、工程质量管理、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理及工程建设相关方的关系协调等监理工作；配合比选人进行工程审计和结算等工作；协助比选人开展工程施工、计量支付、工程变更、竣工验收等工作及其后的缺陷责任期内的全部监理任务；开展工程资料审查、盖章和分类归档、以及在监理过程中涉及监理业务的对外联系和协调工作。
2.3 服务期限：自本合同生效之日起至龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务全部工程的缺陷责任期届满后终止，包含工程全过程监理（含施工准备阶段、施工全过程、新增工程、施工期延长、监理试验检测及缺陷责任期，工程缺陷责任期监理工作的时间同该工程施工合同约定的缺陷责任期）。 
2.4.计划建设地点及规模：
（1）拟实施的充电站具体建设地点及规模如下：
	序号
	路段名称
	服务区名称
	充电站数量（座）
	拟建规模

	1
	G5013渝蓉高速（四川段）
	龙泉驿服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW充电堆

	2
	成都市第二绕城高速
	大划停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	3
	G4215蓉遵高速成仁段
	仁寿停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	4
	G5013渝蓉高速（四川段）
	平窝停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	5
	泸石高速公路
	海螺沟服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	6
	成都市第二绕城高速
	和盛停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	7
	S2成巴高速成德南段
	金堂服务区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	8
	蓉昌高速(汶马段）
	毕棚沟服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	9
	S96攀大高速公路
	攀枝花南服务区
	1
	单侧拟建1台520KW充电堆

	10
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	宁南服务区
	1
	单侧拟建1台480KW充电堆

	11
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	红格服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	12
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	鲹鱼河停车区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	13
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	白鸡停车区 
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	合计
	24
	


（2）比选人不承诺全部站点均实施，实施范围也不限于以上站点，最终实施的站点数以项目通过发改委备案及比选人上级公司批复后，比选人实际委托派发的任务单为准，中选人不得以此为由对比选人提出索赔。
[bookmark: _Toc1898]3．比选申请人资格要求
3.1 本次比选要求比选申请人具有：
3.1.1资质要求：具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本存款账户信息或开户许可证，具备行政主管部门颁发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质（须提供有效的营业执照、基本存款账户信息或开户许可证、资质证书）；
3.1.2信誉要求（须提供下述网站相应查询结果截图页）：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，其比选申请文件无效。
（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信名单（黑名单）的比选申请人，其比选申请文件无效。
（3）近三年无不良行为记录，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间（须提供承诺函）。
3.1.3业绩要求：近3年内（2022年1月至今，以合同签订时间为准。）具有1个及以上类似项目业绩。类似项目业绩是指：已完或在建的电力工程相关项目监理服务业绩（须提供业绩合同证明）。
3.1.4人员要求：
（1） 项目总监理工程师须具有全国注册监理工程师（专业：电力工程）职业资格证书，须注册在比选申请单位，同时须具备中级工程师及以上职称；
（2） 须配备3名及以上项目专业监理工程师，均须具有监理员或全国注册监理工程师资格证书，须注册在比选申请单位。
以上人员均须提供身份证、相应职业资格证书、职称证书（如有）和比选申请文件递交截止时间上个月或上上个月起往前连续6个月在比选申请人单位参加社保的证明。
3.1.5企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。
3.1.6 比选申请人须在蜀道集团公司工程建设协作方资源库（协作方管理平台，网址：https://xzf.shudaolink.com/）中，被协作方资源库列为C级及以下的比选申请人，不得参加比选申请。（提供平台网页查询截图证明）
3.2本次公开比选不接受联合体申请。
3.3与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的比选申请；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选申请。否则，均视为无效投标。 
[bookmark: _Toc18480]4.评标办法
4.1本次比选采用资格后审，评标采用综合评分法。
[bookmark: _Toc25307]5.比选文件的获取
5.1凡有意参加比选竞争并符合第三条“比选申请人资格要求”的申请人，请于2025年11月26日至2025年12月2日在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上免费下载比选文件。
5.2比选文件费用的缴纳： /  。
5.3投标保证金： /  。
[bookmark: _Toc18260]6.比选申请文件的递交及相关事宜
6.1现场踏勘及比选申请预备会议
6.1.1现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责踏勘过程中的交通、安全以及相关费用。
6.1.2比选申请预备会时间：比选人不组织召开比选申请预备会。
6.2比选申请文件的递交
6.2.1比选申请文件递交截止时间：2025年12月3日9时30分。
6.2.2递交地点：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。
6.2.3逾期递交的或者未递交到指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
  6.2.4比选申请人如未参加开标的将视为默认开标结果。
[bookmark: _Toc23079]7.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc23435][bookmark: _GoBack]本次比选公告、比选文件和相关公示在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上发布。
[bookmark: _Toc2023]8.开标时间及地点
8.1开标时间：2025年12月3日9时30分（同比选申请文件递交截止时间）。
8.2开标地点:成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。
8.3评审地点:成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。
[bookmark: _Toc5934]9.联系方式
比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心14楼
联系人：青女士
电  话：028-63911700
监督机构：四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
监督电话：028-61520906


比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
                                                               2025年11月26日
[bookmark: _Toc32314]
第二章   比选申请人须知
1、比选申请人须知前附表
《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与须知不一致的，以前附表内容为准。
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	比选人
	比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心14楼
联系人：青女士
电  话：028-63911700

	2
	项目名称
	龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务

	3
	服务地点
	详见比选公告

	4
	★比选范围
	为龙泉驿、大划等24座充电站建设工程提供监理服务，服务内容包括但不限于：安全生产管理、文明施工管理、工程质量管理、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理及工程建设相关方的关系协调等监理工作；配合比选人进行工程审计和结算等工作；协助比选人开展工程施工、计量支付、工程变更、竣工验收等工作及其后的缺陷责任期内的全部监理任务；开展工程资料审查、盖章和分类归档、以及在监理过程中涉及监理业务的对外联系和协调工作。

	5
	★服务期限
	[bookmark: _Toc12065]自本合同生效之日起至龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务全部工程的缺陷责任期届满后终止，包含工程全过程监理（含施工准备阶段、施工全过程、新增工程、施工期延长、监理试验检测及缺陷责任期，工程缺陷责任期监理工作的时间同该工程施工合同约定的缺陷责任期）。

	6
	★比选申请人资格要求
	详比选公告

	7
	★是否接受联合体申请
	不接受

	8
	★限制参选的情形
	1、 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2、被责令停业的；
3、被暂停或取消投标资格的；
4、财产被接管或冻结的；
5、在最近三年内有骗取中选或严重违约的；
6、与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性的；
7、在最近三年内比选申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；
8、根据国家或四川省有关部门制定的其他联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），被列为联合惩戒对象的。
9、弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为的；
10、为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
11、为本项目提供招标代理服务的；
12、不符合相关法律法规及本次比选文件要求的情形。

	9
	★投标保证金
	/

	10
	比选申请人提出异议的时间
	时间：2025年12月1日12时00分之前

	
	
	形式：不提供比选申请人的信息，将须澄清的问题采用电邮形式传送至比选人指定邮箱394379666@qq.com。

	11
	比选文件澄清发出的形式
	比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上。

	12
	比选申请人确认收到比选文件澄清
	1、 不要求比选申请人向比选人发出确认函。
2、 比选申请人应在投标期间实时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；
逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，
否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

	13
	比选文件修改发出的形式
	同比选文件澄清发出的形式。

	14
	分包
	本项目不允许转包或分包。

	15
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的补充资料、答疑纪要和补遗书等内容

	16
	比选申请文件递交截止时间
	比选申请文件递交截止时间为：2025年12月3日9时30分；
注：若有补遗书修改的，以补遗书中确定的时间为准。

	17
	比选申请文件的组成
	1.投标函及投标函附录
2.法定代表人身份证明
3.授权委托书
4.资格审查资料
5.其他资料
6.服务方案

	18
	★最高投标限价
	1.最高投标限价：
（1）监理服务费单价限价：含税人民币15533.33元/单侧服务区（停车区）；
（2）24侧站点监理服务费总价限价：含税人民币372799.92元（大写：叁拾柒万贰仟柒佰玖拾玖元玖角贰分）。
注：监理服务费单价包含单座建设充电站的全部监理服务费用。
2.比选报价不得超过比选人公布的最高比选申请限价，否则按否决比选申请处理。

	19
	报价方式
	含税单价及含税总价

	20
	构成比选申请文件的其他材料
	见“第五章 比选申请文件格式”目录

	21
	★报价唯一
	本次比选报价为一次性报价；单价和总价分别只能有一个有效报价，不能进行选择性报价；不接受具有附加条件的报价；不接受报价外的额外优惠、特殊优惠及赠送（或零报价）等报价方式。

	22
	★比选申请有效期
	自比选申请文件递交截止之日起60个日历天

	23
	★是否允许递交备选比选申请方案
	不允许

	24
	★比选申请文件的真实性要求
	（1）比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。
（2）比选申请人声明不存在限制参选的情形但被发现存在限制参选情形的，属于隐瞒情形。
（3）如比选申请文件存在弄虚作假或隐瞒，在评审阶段发现的，评标委员会应将该比选申请文件作否决投标处理；中选候选人确定后发现的，比选人可以取消中选候选人或中选人资格。

	25
	★比选申请文件格式
	（1）比选申请人不得对比选文件格式中的实质性内容进行删减或修改。（注解除外）
（2）比选申请人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
（4）比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键内容、投标价格的，其比选申请文件无效。
（5）比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求比选申请人提供原件核验。

	26
	★签字、盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得由他人代签，不得使用盖章（如签名章、签字章等）代替。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。
（3）“比选申请文件格式”中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自申请比选而不委托代理人申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。
（4）比选申请文件若有修改，修改处应由比选申请人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（鲜章）。

	27
	★正、副本
	正本1份，副本1份。副本以电子档U盘形式递交，内容为：比选申请文件正本的电子档扫描件，当正副本内容不一致的以纸质版正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同比选申请文件递交截止时间；

	
	
	开标地点：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。

	29
	开标程序
	开标顺序：不分递交先后顺序随机开启

	30
	评标委员会的组建
	由比选人依法组建。 

	31
	评标办法
	综合评分法。具体见“第三章 评审办法和标准”。

	32
	是否授权评标委员会确定中选人
	否,由评标委员会推荐1～3名（若不足3名，则以实际数量为准）中选候选人，按评标得分由高到低的顺序对中选候选人进行排序。

	33
	中选通知书发出的形式
	邮件或电子邮件等。

	34
	履约担保
	/ 

	35
	签订合同
	1、中选人自中选通知书发出之日起30日内，与比选人订立书面合同。
2、中选人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向比选人提出附加条件，比选人有权取消其中选资格。

	36
	比选文件内容冲突的解决及优先适用次序
	1、 比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。
2、 比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容与正文不一致时，以比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容为准。
3、对比选文件的内容理解有争议的，由比选人按照比选文件所使用的词句、比选文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于比选申请人一方的解释。

	37
	特别注意
	如本比选文件比选申请人须知前附表所述内容与比选文件比选申请人须知正文部分所述内容不一致或比选文件比选申请人须知正文部分中表述不明时，以比选申请人须知前附表的所述内容为准。

	
	
	比选文件中 “★”号条款为比选文件规定的实质性要求。未实质性响应比选文件中 “★”号条款，视为重大偏差（报价详细评审的重大偏差另行约定），比选申请文件无效。

	38
	监督部门
	四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
地    址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心14楼
电    话：028-63915679
比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议需要投诉的，应当在中选候选人公示期间提出，公示时间结束后不予受理。



[bookmark: _Toc15417]1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行比选。
1.1.2 本项目比选人：见比选申请人须知前附表。
1.1.3 本项目代理机构：无。
1.1.4 本项目名称：见比选申请人须知前附表。
1.1.5 本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本项目的资金来源：见比选公告。
1.2.2 本项目的出资比例：见比选公告。
1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选公告。
1.3 比选范围和服务期限
1.3.1 本次范围：见比选公告。
1.3.2 本项目的服务期限：见比选公告。
1.4 比选申请人资格要求
1.4.1 比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
(l)资质要求：见比选申请人须知前附表；
(2)业绩要求：见比选申请人须知前附表；
(3)信誉要求：见比选申请人须知前附表；
(4)人员要求：见比选申请人须知前附表。
1.5 费用承担
比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责踏勘过程中的交通、安全以及相关费用。
1.10 招标预备会
1.10.1 比选人不组织召开投标预备会。
1.11 分包
见比选申请人须知前附表。
1.12 偏离
比选申请文件不允许偏离比选文件要求。
[bookmark: _Toc32699]2．比选文件
2.1 比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告；
（2）比选申请人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）比选申请文件格式；
根据本章第第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
2.2 比选文件的澄清
详见比选申请人须知前附表。
2.3 比选文件的修改
详见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc22086]3．比选申请文件
3.1 比选申请文件的组成
3.1.1 比选申请文件应包括的内容见“第五章 比选申请文件格式”。
3.1.2 比选申请人须知前附表规定不接受联合体投标的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件无须提供联合体协议书。 
3.2 投标报价
3.2.1 比选申请人应按“第五章 比选申请文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 比选申请人在比选申请文件递交截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 比选申请有效期
3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选申请人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其投标失效，但比选申请人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
不要求提供。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人有效的营业执照副本等材料的复印件或扫描件。
3.5.2“企业业绩汇总表”：具体要求以第五章比选申请文件格式中的企业业绩汇总表要求为准。
3.6 备选比选申请文件
除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选申请文件。
3.7 比选申请文件的编制
3.7.1 比选申请文件应按“第五章 比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.2 比选申请文件应当对比选文件实质性内容作出响应。
3.7.3 比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc2845]4．投标
4.1 比选申请文件的递交
4.2.1 比选申请人应按比选公告相关规定递交比选申请文件。
4.2.2 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。
4.2.3 逾期递交的比选申请文件，比选人不予受理。
4.2 比选申请文件的修改与撤回
4.3.1 在本章前附表第16项规定的比选申请文件递交截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件。
4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc12323]5．开标
5.1 开标时间和地点
见比选申请人须知前附表。邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
[bookmark: _Toc28572]见比选申请人须知前附表。
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6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会成员人数见比选申请人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3)与比选申请人有经济利益关系，可能影响对招标公正评审的；
(4)曾因在招标、评审以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc17161]7．合同授予
7.1 定标方式
比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
7.2 中选通知
见比选申请人须知前附表。同时将中选结果通知未中选的比选申请人。
7.3 履约担保
见比选申请人须知前附表。
7.4 签订合同
中选人自中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成损失的，中选人应当予以赔偿。
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8.1 重新招标
有下列情形之一的，比选人将重新招标：
（1）比选申请文件递交截止时间止，递交比选申请文件的比选申请人少于三个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有比选申请的；
（3）评标委员会推荐的中选候选人均未能比选人签订合同协议书的；
（4）法律规定的其他情形。
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9.1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对比选申请人的纪律要求
比选申请人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。




第3章 [bookmark: _Toc13047] 评审办法和标准
[bookmark: _Toc15338]（综合评分法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	初步评审标准

	1.1
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书上的公司名称一致。

	
	
	签字、盖章要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第26项规定

	
	
	递交备选比选申请方案
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第23项规定

	
	
	比选申请文件格式
	符合第五章“比选申请文件格式的要求”和第二章“比选申请人须知前附表”第25项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	报价唯一
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第21项要求

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	1.2
	资格评审标准
	资质要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	入库要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	非联合体参选
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	真实性要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第24项规定

	
	
	限制参选的情形
	不存在第二章“比选申请人须知前附表”第8项中任一情形

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	1.3
	响应性评审标准
	比选范围
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第4项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第5项规定

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第22项规定

	
	
	最高投标限价
	单价与总价未超过第二章“比选申请人须知前附表”第18项规定的限价单价和限价总价

	
	
	合同条款
	接受第四章“合同条款及格式”所有内容

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	2
	投标报价初步评审

	2.1
	投标报价初步评审标准
	1、评标委员会仅对通过形式评审、资格评审、响应性评审的比选申请文件进行报价初步评审。
2、当比选申请人投标函中填报的金额超过比选文件中公布的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标。

	3
	分值构成与综合评分标准

	3.1
	分值构成
(总分100分)
	（1）商务部分：30分
（2）技术部分：40分
（3）投标报价部分：30分

	条款号
	评分因素
	综合评分标准

	3.1.1
	

投标报价评分标准（30分）


	一、评标基准价：
1、当通过形式、资格评审的有效投标报价在五家以上时（含五家），评标基准价为经评审的有效投标报价中去掉最高报价和最低报价后其余有效投标报价总和的算术平均值。
2、当通过形式、资格评审的有效投标报价在五家以内时，评标基准价为经评审的有效投标报价总和的算术平均值。
3、低于最高投标限价的85%的投标报价不纳入评标基准价计算。
二、投标报价偏差率=∣（投标报价-评标基准价）/评标基准价∣×100%。
三、投标报价评分：
1、比选申请人的投标报价（含税）等于评标基准价时，得30分。
2、比选申请人的投标报价（含税）高于评标基准价时，得分=30-偏差率×100×1.2；
3、比选申请人的投标报价（含税）低于评标基准价时，得分=30-偏差率×100×1.0；
注：以上计算结果均保留2位小数，第3位四舍五入。

	3.1.2

	商务部分评分标准
（30分）

	业绩评分标准
（20分）
	1、满足第二章“比选申请人须知前附表”第6项比选申请人资格要求中的业绩要求得12分；
2、除资格条件外，近年（2022年1月至比选申请文件递交截止之日，以合同协议书签订时间为准）每多具有1个类似项目业绩加4分，此项最高8分。
注：须提供业绩合同关键页证明，关键页应包括合同封面页与签署页，关键页须能清晰反映业绩的项目类型、服务内容、签订时间，若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。

	
	
	人员评分标准
（10分）
	1、满足第二章“比选申请人须知前附表”第6项人员要求得6分；
2、总监理工程师和专业监理工程师中每具有1名有高级工程师及以上职称的加2分，此项最高4分。

	3.1.3
	技术部分评分标准
（40分）
	比选申请人需编写本项目服务方案：
1、服务方案详细、有针对性，合理可行，可操作性强，得36（含）-40（含）分；
2、服务方案较详细、较有针对性，合理可行，较有可操作性强，得28（含）-36（不含）分；
3、服务方案不详细、针对性较差，基本合理可行，可操作性不太强，得24（含）-28（不含）分；
4、未提供不得分。

	4
	推荐
中选候选人
	1、评标委员会按综合得分由高至低的顺序依次推荐前1-3名为中选候选人，并注明排名顺序。经公示无异议后，本项目比选人原则上将确定排名第一的中选候选人为中选人。
2、综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务部分得分高的优先。

	5
	补充说明
	1、评标委员会经评审否决不合格的比选申请文件后，因有效比选申请文件（指经过全部评审而未被否决的比选申请文件，下同）不足三个的：
通过初步评审的比选申请人少于3家时，经评标委员会一致认定剩余比选申请人具有竞争性时，可继续评审。由评标委员会根据“3分值构成与综合评分标准”对各比选申请人的比选申请文件进行综合评价打分。
评标委员会否决全部比选申请文件或认定可以继续评审的，应当在评审报告中书面说明理由。
2、否决投标应当由评标委员会集体表决。
3、评审时评标委员会应按照附表一串通投标行为认定书中情形，根据比选申请文件如实填写“无”或“有”，并签字确认。有情形之一的，应认定为串通投标，并签字确认，作为评审报告一部分。


注：评标办法前附表内容和评标办法不一致的，以评标办法前附表为准。
1、评审方法
本次评审采用经评审的综合评分法。评标委员会对满足比选文件实质要求的比选申请文件，根据本章第2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照按综合得分由高至低的顺序确定中选候选人，但投标报价低于其成本的除外。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与综合评分标准
2.2.1 分值构成
(l）技术部分：见评标办法前附表。
(2）投标报价：见评标办法前附表。
(3）商务部分：见评标办法前附表。
2.2.2 评分标准
(1）技术部分评分标准：见评标办法前附表。
(2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
(3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。
3、评审程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。
3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件作无效处理：
(l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求比选申请人对投标报价进行修正，并要求比选申请人书面澄清确认。比选申请人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。
(1）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A。
(2）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B。
(3）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 比选申请人综合得分＝A+B+C。
3.3投标报价文件的澄清和说明
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明。比选申请人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2 澄清和说明不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。比选申请人的书面澄清、说明属于比选申请文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会不得暗示或者诱导比选申请人作出澄清、说明，对比选申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 凡超出比选文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4 否决投标
本章评标办法中未列明的要求，均不得作为否决投标的条件。
3.5评标结果
3.5.1 评标委员会将按照评标办法前附表内容推荐中选候选人。
3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。


第4章 [bookmark: _Toc28065]合同条款及格式
合同编号：      



 龙泉驿、大划等24座充电站建设工程
监理服务合同





 
委托人（全称）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
监理人（全称）：    

签订时间：  年   月   日 
2

第1部分 [bookmark: _Toc23035] 协议书

[bookmark: _Toc6877]委托人（甲方）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
监理人（乙方）：    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc26389]一、工程概况
[bookmark: _Toc13249]1. 工程名称： 龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务
[bookmark: _Toc24561]2. 计划建设地点及规模：
[bookmark: _Toc29237]（1）拟实施的充电站具体建设地点及规模如下：
	序号
	路段名称
	服务区名称
	充电站数量（座）
	拟建规模

	1
	G5013渝蓉高速（四川段）
	龙泉驿服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW充电堆

	2
	成都市第二绕城高速
	大划停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	3
	G4215蓉遵高速成仁段
	仁寿停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	4
	G5013渝蓉高速（四川段）
	平窝停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	5
	泸石高速公路
	海螺沟服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	6
	成都市第二绕城高速
	和盛停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	7
	S2成巴高速成德南段
	金堂服务区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	8
	蓉昌高速(汶马段）
	毕棚沟服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	9
	S96攀大高速公路
	攀枝花南服务区
	1
	单侧拟建1台520KW充电堆

	10
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	宁南服务区
	1
	单侧拟建1台480KW充电堆

	11
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	红格服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	12
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	鲹鱼河停车区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	13
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	白鸡停车区 
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	合计
	24
	



[bookmark: _Toc20130]（2）甲方不承诺全部站点均实施，实施范围也不限于以上站点，最终实施的站点数以项目通过发改委备案及甲方上级公司批复后，甲方实际委托派发的任务单为准，乙方不得以此为由对甲方提出索赔。
[bookmark: _Toc14494]3. 工程规模：计划建设充电站，每座建设充电站包括但不限于建设充电设备、箱式变压器、监控系统、照明系统、罩棚、标识标牌等相关设施，具体以每座站实际建设为准；
[bookmark: _Toc4622]二、词语限定
[bookmark: _Toc16383]协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
[bookmark: _Toc17950]三、组成本合同的文件
[bookmark: _Toc2016]1. 建设工程监理合同及附件；
[bookmark: _Toc31339]2. 比选文件及补遗书；
[bookmark: _Toc7875]3. 中选通知书；
[bookmark: _Toc4992]4. 比选申请文件及附件；
[bookmark: _Toc20207]5. 技术规范及技术要求；
[bookmark: _Toc21212]6. 双方就本项目进行协商、补充、变更等形成的有关书面协议、函件、传真、电子邮件。
[bookmark: _Toc23252]双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。上述文件的内容相互之间有矛盾的，以形成时间在后的为准。
[bookmark: _Toc9310]四、项目监理机构
[bookmark: _Toc3419]1.总监理工程师姓名：   ，身份证号码：   ，执业证书注册号：    。
[bookmark: _Toc966]2.项目专业监理工程师姓名：     ，身份证号码：    ，执业证书注册号：    。
[bookmark: _Toc17878]3.项目专业监理工程师姓名：    ，身份证号码：    ，执业证书注册号：    。
[bookmark: _Toc9057]4.项目专业监理工程师姓名：     ，身份证号码：    ，执业证书注册号：     。
[bookmark: _Toc9338]5.项目专业监理工程师姓名：     ，身份证号码：     ，执业证书注册号：     。
五、监理服务费
[bookmark: _Toc1328]1.本合同监理服务费含税单价为：人民币    元/单侧服务区（停车区），不含税单价为：人民币    元/单侧服务区（停车区）；暂定监理服务费含税总价为：人民币   元（大写：     ）；增值税税率为  %。
[bookmark: _Toc25470]2.甲方不承诺全部站点均实施，实施范围也不限于以上站点，最终实施的站点座数以项目通过发改委备案及甲方上级公司批复后，甲方实际委托派发的任务单为准，乙方不得以此为由对甲方提出索赔。本项目合同监理服务费为含税单价乘以实际实施的站点座数数量，实际监理服务费以实际结算为准。
[bookmark: _Toc503]3.若在合同履行期间，遇国家法定税率调整的，最终实际支付监理服务费为不含税单价乘以实际实施的充电站数量与所提供的调整后的增值税专用发票税金金额之和。
[bookmark: _Toc2643]4.本合同监理服务费用不因施工工程增加、设计变更调整、工期或施工期限延长、缺陷责任期质保期延长等原因而进行进行调整增加费用。
[bookmark: _Toc22044]5.本合同监理服务费为监理人全面履行本合同责任与义务所需的所有费用，包括但不限于监理服务费、试验检测费、差旅费、税金、风险因素等在内的全部费用，除此之外委托人不再另行支付任何费用。
[bookmark: _Toc21401]六、合同期限
[bookmark: _Toc19015]本合同有效期及监理服务期为从本合同生效之日起至自本合同生效之日起至龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务全部工程的缺陷责任期届满后终止，包含工程全过程监理（含施工准备阶段、施工全过程、新增工程、施工期延长、监理试验检测及缺陷责任期，工程缺陷责任期监理工作的时间同该工程施工合同约定的缺陷责任期）。
[bookmark: _Toc9146]七、合同订立
[bookmark: _Toc32279]1. 订立时间：    年  月  日。
[bookmark: _Toc7504]2. 订立地点：    。
[bookmark: _Toc19818]3. 本合同一式 陆份，具有同等法律效力，甲方执 肆份，乙方执贰份。
[bookmark: _Toc2493]4. 协议条款载明的双方地址适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。因当事人提供或者确认的送达地址不准确，送达地址变更后未及时依据程序告知对方和人民法院，导致双方往来函件或人民法院的法律文书未能邮寄送达的，系统未妥投之日视为送达之日。一方当事人采用直接送达方式送达，对方当事人或指定的接收人拒绝签收的，送达人当场在送达回证上记明情况（辅以照片、微信、电子邮件等电子文件形式）之日视为送达之日。
[bookmark: _Toc19727]5. 专用条款与通用条款约定不一致的，以专用条款为准。
[bookmark: _Toc16298]八、合同生效
[bookmark: _Toc472]本合同由双方法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖单位公章后生效。
	甲方：四川蜀道新能源科技发展 
有限公司（盖章）
	
	乙方：    （盖章） 

	法定代表人或其授权代理人
（签字）：
	
	法定代表人或其授权代理人
（签字）：

	日期 ：   年   月   日         



第二部分  通用条款

1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “监理服务费”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.13 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.14 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.15“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.16 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中选通知书；
（3）专用条件及附件；
（4）通用条件；
（5）比选申请文件。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议14天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项承包方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
    （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；
（5）双方根据工程的行业和地域特点约定的监理依据：
2.2.2 相关服务依据约定：
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人在比选申请文件中报出的总监理工程师需为中选后实际派驻本工程现场的总监理工程师。中选后，监理人不得以任何理由更换总监理工程师。若确因不可抗力等特殊情况需要更换总监理工程师，需在报建设行政主管部门及委托人同意后方可更换，此种情况不收取违约金。若委托人认为监理人委派的总监理工程师不能胜任本工程的监理工作时，监理人应无条件按委托人要求更换总监理工程师。
2.3.4监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.5监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.6委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4监理设施
2.4.1监理人应按比选申请文件的承诺配置有关的设施、设备和仪器，以保证监理工作的顺利开展。
2.4.2监理人的现场办公用房，由监理人自行解决。
2.5监理规划和监理实施细则
2.5.1监理人应在收到工程设计文件后并在第一次工地会议14天前编制监理规划，报委托人审核批准后实施。
2.5.2在相应分项工程施工开始前，监理人应将经项目总监理工程师批准的相应分项工程“监理实施细则”报委托人备案。
2.5.3分项或子项工程规模较小，不需要编制“监理实施细则”时，监理人应征得委托人的同意。
2.5.4在工程实施过程中，监理人根据实施情况对“监理规划”、“监理实施细则”进行修改或调整后，应在48小时内将修改或调整后的文件报委托人。
2.5.5监理人应按《建设工程监理规范》要求的格式和内容编制“监理规划”及“监理实施细则”。
2.6施工准备阶段的监理工作
2.6.1在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并在设计交底的前一天，将图纸审核后发现的问题以书面形式向委托人提出建议和意见。
2.6.2项目监理人员应参加委托人组织的技术交底会，总监理工程师应对技术交底会议纪要进行签认。
2.6.3工程开工前，总监理工程师应组织专业工程师审查施工单位报送的施工组织设计或承包人案，并在3日内提出审查意见，经总监理工程师审核、签字后报委托人。
2.6.4工程开工前，总监理工程师应按《建设工程监理规范》要求的内容审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。
2.6.5分包工程开工前，专业监理工程师应按《建设工程监理规范》内容审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认；
2.6.6总监理工程师应组织专业监理工程师按《建设工程监理规范》的要求对施工单位报送的测量放线成果及保护措施进行检查，符合要求后予以签认。
2.6.7总监理工程师应组织专业监理工程师按《建设工程监理规范》的要求对施工单位报送的开工报审表及相关资料，具备开工条件时由总监理工程师签发并报委托人。
2.6.8工程项目开工前监理人员应参加委托人主持的第一次工地会议，并按《建设工程监理规范》的要求介绍项目监理机构的相关情况及“监理规划”的主要内容等；由监理机构草拟第一次工地会议纪要，并经与会各方代表会签。
2.7工地例会
2.7.1在工程施工中，总监理工程师应主持每周召开工地例会，会议记录由监理机构草拟，经总监理工程师与会各方代表签字后，报委托人。
2.7.2当总监理工程师根据现场情况需要对召开工地例会的周期进行调整时，应事先得到委托人同意，并将书面通知有关各方。
2.7.3总监理工程师或专业工程师根据需要及时组织有关专题会议，以解决施工过程中的各项专题问题。
2.8工程质量控制工作
2.8.1专业监理工程师应要求施工单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。
2.8.2专业监理工程师应按《建设工程监理规范》的要求对承包单位的试验进行考核。
2.8.3专业监理工程师对承包单位报送的进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明文件进行审核，并对进场的实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
2.8.4项目监理机构应至少每月检查一次承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况、并做好检查记录。
2.8.5总监理工程师应按《建设工程监理规范》和“监理规划”的要求，组织监理人员对工程质量进行检验和控制，处理有关质量隐患和质量事故。
2.8.6当现场发生重大事故时，项目监理机构应在2小时内向委托人报告并在48小时内将调查和处理初步意见报委托人。
2.8.7监理人需按照《质量联检管理暂行办法》执行。
2.9投资控制工作
2.9.1项目监理机构应按《建设工程监理规范》及“监理规划”要求的程序进行工程计量和工程款支付的审核工作，并报委托人审核批准。
2.9.2项目监理机构应按《建设工程监理规范》要求的程序办理工程竣工结算。
2.9.3项目监理机构应在本合同生效后的14天内，向委托人提交本工程项目投资控制的风险管理计划。
2.9.4项目监理机构应对承包人提交的进度款报表等进行审查，并在收件后48小时内提出监理意见。
2.10工程进度控制工作
2.10.1项目监理机构应按《建设工程监理规范》“监理规划”要求的程序进行工程进度控制。
2.10.2项目监理机构应在本合同生效后的14天内，向委托人提交本工程项目进度控制的风险管理计划。
2.10.3项目监理机构应对承包人提交的进度报表进行审查并在收件后48小时内提出监理意见。
2.11安全文明施工
2.11.1项目监理机构应按项目建设的地方要求及委托人有关安全文明施工的具体要求对工程承包人进行安全文明施工检查。
2.11.2当现场发生重大安全事故或其他严重影响文明施工的事件时，项目监理机构应在2小时内先发事故报告并在48小时内将调查和初步意见报委托人。
2.11.3项目监理人应按有关安全文明施工的具体要求对承包人进行安全文明施工检查。
2.11.4监理人应做好安全文明施工的管理工作。
2.11.5监理人必须严格按照相关规定，开展好扬尘整治工作，并负责建筑工地文明施工扬尘整治的日常监督与指导工作。
2.11.6监理人应督促和指导承包人做好文明施工各项措施的落实。
2.11.7监理人必须加强对施工现场的日常检查，负责对隐患和现场，以书面提出整改意见，督促承包人及时整改。
2.11.8对承包人拒不整改或多次整改不符合要求的，监理人应按照相关规定进行顶格处罚，并及时向委托人、承包人或建设行政主管部门报告。
2.12竣工验收
2.12.1项目监理机构应参加委托人组织的竣工验收，并提供“工程质量评估报告”及有关监理资料。
2.12.2监理人应在本工程竣工验收合格后7日内，向委托人提交工程的“监理工作总结”一式三份。
2.12.3监理人应在本工程竣工验收28日内，按建设工程档案管理的要求审查承包人各阶段施工记录（含隐蔽工程记录）、竣工资料等必须归档资料，应督促工程承包人及时向委托人移交。
2.13工程质量保修阶段的监理工作
2.13.1本工程质量保修期监理工作的时间同本工程施工合同约定的保修期时间。本工程缺陷责任期监理工作的时间同本工程施工合同约定的缺陷责任期。
2.13.2在缺陷责任期内监理人不必安排监理人员常驻现场，但监理人应指定保修监理负责人，并在工程竣工验收前将联系方式等书面通知委托人。
2.13.3监理人应定期对工程进行回访，并在接到委托人通知后12个小时内到达现场，处理工程有关保修问题，若监理人未按时到达或未履行保修义务，监理人应向委托人支付违约金，此部分违约金委托人将从尾款中直接扣除，当尾款不足时，委托人有权向监理人追索。
2.13.4对委托人需了解的质量问题，监理人应在48小时内将关于事故的调查分析及质量鉴定意见书面报告委托人。
2.13.5当保修工作开始时，监理人应对保修项目的返修质量进行检查并在合格后予以签认。
2.13.6保修结束，监理人应签发保修期满证书，并审查保修阶段技术资料，协助委托人办理保修费用的结算。
2.14提交报告
2.14.1监理月报：每月25日前提供一份；
2.14.2监理专报：根据监理规划确定工程项目的重点部位、关键工序和危险性较大工程监理的节点，完成相应的监理工作节点后一周内提供一份。
2.14.3监理紧急报告：在实施监理过程中，发现质量安全事故隐患的，项目监理机构应及时要求施工单位整改。情况严重的应要求施工单位暂停施工，并报建设单位；提出整改要求后，施工单位拒不整改或停止施工的，建设单位拒不签收，可能产生严重质量安全事故的，总监应立即编制监理紧急报告，向公司和监督机构报告。
2.14.4工程质量评估报告：重要的分部工程和单位工程验收前提供一份。
2.14.5监理工作总结：单位工程验收后一周内提交一份。
2.14.6委托人要求监理人提交监理与相关服务的其他报告。
2.15文件资料
2.15.1监理归档资料应按“监理规范”要求的格式和内容以及档案管理的有关规定进行编制，监理资料中应包括重要部位隐蔽检查、验收等的工程照片。
2.15.2监理人应在本工程竣工验收合格后的14日内将本工程有关监理资料按档案管理的要求编制、装订后移交给委托人，资料份数为叁套（原件一套）。
2.15.3监理人在本工程保修期结束后的14日内，将本工程有关缺陷责任期的资料按规定整理、装订好后移交委托人，资料份数为叁套（原件一套）。
2.16履行职责
2.16.1监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.16.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.16.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.16.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
2.16.4在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
3．委托人的义务
3.1 提供资料
委托人向监理人提交委托人与工程承包人签订施工合同及所属工程范围内的一套施工图及所有相关技术资料。
3.2提供工作条件
3.2.1委托人向监理人提供的设备及办公场所和设施：无。
3.2.2在监理期间，委托人免费向监理机构提供/名工作人员。
3.3委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.4委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.5答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
3.6支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付监理服务费。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，监理服务费均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、监理服务费变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
6.3.3解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.4 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。
6.3.5暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。
6.3.6 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。
6.3.7 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付监理服务费或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。
6.3.8 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，双方协商解决。
6.3.9 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部监理服务费。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向甲方住所所在地的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.2保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.3通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.4著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分  专用条款

1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。 
2. 监理人义务
2.1 监理范围
2.1.1 监理范围包括：为龙泉驿、大划等24座充电站建设施工建设提供全过程监理服务（含施工准备阶段、施工全过程、新增工程、施工期延长、监理试验检测及缺陷责任期的监理服务），包括但不限于安全生产管理、文明施工、工程质量管理、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理及工程建设相关方的关系协调等监理工作；配合比选人进行工程审计和结算等工作；协助比选人开展工程施工、计量支付、工程变更、竣工验收等工作及其后的缺陷责任期内的全部监理任务；开展工程资料审查、盖章和分类归档、以及在监理过程中涉及监理业务的对外联系和协调工作。
2.2 项目监理机构和人员
2.2.1监理人应当根据有关规定以及工程建设需要，派驻足够且具备相应资质的监理人员到项目工作，确保对工程实施有效监理。监理人应在本合同生效7天内，将监理机构中各专业监理工程师名单、联系方式书面提交给委托人。
2.2.2在缺陷责任期监理人应指定专人负责后期服务工作，在接到委托人通知后12小时内到达现场提供监理服务。
2.2.3更换监理人员：在项目进行过程中，监理人应当确保监理人员的稳定性。若监理人需要更改或调整监理机构人员，必须征得委托人书面同意，未经委托人同意监理人擅自更换或调整视为违约。对不能胜任工作的监理人员，当委托人要求更换时，监理人必须立即无条件予以更换。
2.3履行职责
2.3.1对监理人的授权范围：本工程项目的全过程监理（含施工全过程、新增工程、施工期延长、监理试验检测及缺陷责任期的监理服务）。
2.3.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：
（1）监理人要求承包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，经委托人书面同意后承包人方可调换项目经理。
（2）监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7天书面通知委托人，经委托人同意后可向承包人下达通知。
2.3.3凡涉及工程工期和投资变更的，监理人必须与委托人共同签字同意并完善相关程序后方可向承包人发布变更通知。
2.3.4监理人除履行本合同约定的职责和权利外还需履行委托人与承包人签订的施工合同中约定的监理人的职责和权利。
2.4提交报告
监理人应提交报告的种类、时间和份数： 
（1） 监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套监理规划；
（2） 监理人应在每月的25日前向委托人提供1份本月的监理月报；
（3） 监理人应根据工程需要或有关规定编制监理实施细则，在专项工程开工前14日向委托人提供2套监理实施细则，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。
3. 委托人义务  
3.1 委托人代表
委托人代表为：  刘振兴   ，联系电话： 14780433431   。
3.2 答复
委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复，委托人未在前述期限内作出书面答复的，不能视为委托人对监理人建议的认可。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人在履约过程中给委托人造成损失的，应当赔偿给委托人造成的全部损失，赔偿金额不以监理服务费为限，损失赔偿内容包括但不限于直接损失、预期利益损失、总工期损失、停窝工损失、委托人向第三人支付的违约金、赔偿金以及为索赔支出的诉讼费、律师费、保全费、公告费、差旅费等全部费用。
4.1.2在本合同履行过程中，监理人无故解除合同或委托人因监理人履行义务不合格解除合同的，监理人应赔偿由此给委托人造成的损失，损失赔偿内容包括但不限于直接损失、预期利益损失、总工期损失、停窝工损失、委托人向第三人支付的违约金、赔偿金以及为索赔支出的诉讼费、律师费、保全费、公告费、差旅费等全部费用。
4.1.3经委托人确认应支付的违约金或应赔偿、应退还的款项等，委托人有权直接在本合同应付款项中扣除，不足的部分委托人有权向监理人追偿。
4.1.4监理人员（含总监理工程师）必须长期驻守施工工地，不得随意离岗，每月驻守工地时间不得少于22天，且重点及关键部位施工必须在场。监理人员（含总监理工程师）离开工地的应书面向委托人报告，得到书面同意后方可离开。监理人员有违反此规定者，监理人应按每人每天2000元向委托人支付违约金：
（1）其中，总监理工程师未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：离开施工现场必须经委托人书面批准；未经书面批准离开现场的，擅自离开施工现场累计超过15天或5次以上（含5次）的，委托人有权解除合同，监理人应退还委托人已支付全部费用，并由监理人按监理服务费总价的10%向委托人承担违约金。
4.1.5进场监理人员应与监理比选申请文件所承诺的人员相符，不得随意更换。除不可抗力或委托人要求的情况外，不得更换总监理工程师，未经委托人同意监理人擅自更换总监理工程师，一经委托人发现，委托人有权解除合同、要求监理人退还委托人已支付全部费用且监理人按监理服务费总价的10%承担违约责任。
4.1.6监理人未经委托人同意更换其余专业监理工程师，一经委托人发现，委托人将收取监理人违约金2000～5000元/人*次。
4.1.7如委托人发现监理工程师无故缺席工地例会，委托人将收取监理人违约金1000元/次。
4.1.8监理人在接到隐蔽验收通知24小时内不到场验收，或工程质量符合规范要求，监理人在验收24小时后不在记录上签字，由此而产生的误工或停工，监理人应承担违约责任，委托人将收取监理人违约金2000～5000元/人*次。
4.1.9如委托人发现监理人所签证工程量的凭证与现场实际不符，给委托人造成损失的：监理人给承包人签证不实，而给委托人造成损失的，监理人应向委托人赔偿，且委托人收取监理人违约金2000～5000元/次。
4.1.10监理人未按质检程序进行隐蔽工程检验签证，或委托人发现已完工程质检资料缺项或是假冒的资料，委托人有权要求监理人责成承包人拆除返工或委托法定技术质量鉴定部门检查鉴定，所造成的损失均由监理人与承包人共同承担，且委托人收取监理人违约金2000～5000元/次。
4.1.11委托人发现监理人验收合格的分项工程质量不合格，委托人收取监理人违约金5000～50000元/项。
4.1.12委托人发现监理人有严重的失职行为，如重大质量事故隐患不及时整改完成，造成重大质量事故等情况，其他委托人有权追究监理人的法律责任、收取监理服务费总价10%的违约金及其他相应经济损失。
4.1.13未经委托人书面同意，监理人不能以任何形式向任何第三人披露委托人的经营机密，若有违反，委托人向监理人收取监理服务费总价的20%违约金并有权追究监理人的法律责任和造成的其他经济损失。
4.1.14监理人员必须及时核实并签署相关文件，保证资料的同步性、准确性，不得事后补签。若违反此规定，委托人有权要求监理人承担2000元/次的违约金，同一监理人员出现两次以上行为者，委托人有权要求更换当事监理人员，监理人应在接到委托人更换监理人员通知后3日内完成监理人员的更换，否则每逾期一日，监理人按1000元/日的标准向委托人支付违约金；累计三次及以上委托人将抄送主管部门。
4.1.15监理人的资质在项目实施过程中被取消或降级，则监理人违约，合同关系自动终止，委托人有权要求监理人退还委托人已支付全部费用、按照监理服务费总价的10%支付违约金并追究监理人的其他违约责任。
4.1.16因监理人自身原因导致监理人的资质在项目实施过程中被取消或降级，则监理人违约，合同关系自动终止，监理人应退还委托人已付全部款项并按合同价100%向委托人承担违约责任且委托人有权追究监理人的其它违约责任。
4.1.17在项目实施过程中如若委托人发现监理人不认真履职尽责或存在弄虚作假行为的，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，若有发现则视情节轻重，按5000元-20000元/次向委托人承担违约责任，且委托人有权要求监理人更换监理人员，监理人拒绝更换时，委托人有权单方面终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任（更换监理人员三次仍达不到委托人要求时，委托人有权解除合同）。
4.1.18项目每期节假日值班监理工程师不得少于2名，监理员不得少于1名。监理人员有违反此规定者，委托人有权要求监理人承担每人每天1000元违约金。
4.2发包人的违约责任
4.2.1发包人在履约过程中给监理人造成损失的，应当赔偿给监理人造成的损失。
4.3除外责任
4.3.1因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
4.3.2因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付方式
5.1.1 监理服务费按以下节点和支付方式进行支付：
付款节点一：每单侧服务区（停车区）站点监理人进场后15天内，监理人可申请支付至该座站点监理服务费的20%，站点座数以甲方派发的任务单为准；
付款节点二：单侧服务区（停车区）站点全部工程施工完成后15天内，监理人可申请支付至该座站点监理服务费的60%，站点座数以甲方派发的任务单为准；
付款节点三：单侧服务区（停车区）站点全部工程竣工验收合格后15天内，监理人可申请支付至该座站点监理服务费的90%，站点座数以具备竣工验收报告的站点座数为准；
付款节点四：本工程甲方派发的任务单全部站点竣工验收合格后15天内，监理人可申请办理工程结算，结算办理完成并移交相关资料后，委托人向监理人支付至实际监理服务费总价的97%，站点座数以具备竣工验收报告的站点座数为准（剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满后无息支付，缺陷责任期内工程出现因监理原因造成的质量问题发包人有权扣监理人质保金，若不足以弥补发包人损失的，由监理人无条件补足）。
5.1.2每次付款前监理人须先向委托人提供合法足额的增值税专用发票，税率6%，并提交支付所需资料，待委托人确认后进行支付；累计支付至结算价款的97%前，监理人应提供至结算价款100%的增值税专用发票。若承包人未能提供足额增值税专用发票的，委托人有权暂缓支付相应款项且不视为违约，或委托人有权在支付的款项中予以扣减。
5.1.3甲方开票信息及乙方收款账户信息如下：
（1）甲方开票信息如下：
单位名称：四川蜀道新能源科技发展有限公司 
税号：91510100MA6ARPET9E 
单位地址：成都高新区创业路1号1栋14楼1401号
电话：028-6876 1709
开户银行：中国建设银行成都第三支行 
银行账号：5105 0143 6308 0000 4340 
(2)乙方收款账户信息如下：
账户名称：    
纳税人识别号：         
地址：          
开户行名称：         
开户账号：          
委托人、监理人双方变更前述账户信息的，应当在变更后3日内书面通知对方，否则自行承担由此造成的后果。
5.2违约金的支付方式
委托人有权在支付监理服务费时扣除监理人的违约金。
6. 合同生效、变更
6.1 生效
本合同生效条件：以协议书约定为准。
6.2 变更
如发生变更，双方另行协商达成一致后，以签订补充协议的形式进行约定。
7. 争议解决
7.1协商
本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。
7.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2） 种方式：
（1）提请  /  仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1保密
委托人申明的保密事项和期限：有关工程设计，造价及专项技术，保密期限为永久。
监理人申明的保密事项和期限： 永久 。
8.2著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人书面同意，不经委托人书面同意不得出版或通过其他方式传播相关内容。
8.3保险
监理人应在本合同期内，自费办理本项目有关人员的人身和设备财产的相关保险，保险时间应满足本合同规定的服务时间，并随服务时间的延长而顺延。出险后监理人应自行向保险公司办理赔付手续。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
9、 履约担保
     /。
合同附件：附件1《廉政合同》
	甲方：四川蜀道新能源科技发展有限公司（盖章）
	
	乙方：    （盖章）

	法定代表人或其授权代理人
（签字）：
	
	法定代表人或其授权代理人
（签字）：

	日期：   年  月   日
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附件1
廉政合同
                                     编 号：         
为共同维护公平、公正、廉洁的市场秩序，防止商业贿赂，避免违规违纪行为的发生，共同维护职业行为的廉洁性，甲乙双方在四川蜀道新能源科技发展有限公司《龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务合同》的签定及实施过程中，应共同遵守以下条款：
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2.严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理规章制度。
4.建立健全相关机制，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
1.甲方及其工作人员不索取或接受乙方提供的土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和旅游考察，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。
4.甲方工作人员不介绍自己的配偶、子女或其他特定关系人与乙方企业发生经济业务关系。
第三条  乙方的义务
1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益。
2.乙方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、娱乐活动、旅游考察等消费活动。
3.乙方不以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。
4.乙方不为甲方工作人员及其配偶、子女或其他特定关系人在本企业投资入股或赠送“干股”。
第四条  责任追究
1.甲方工作人员违反廉政合同的，按照干部管理权限，依据有关规定给予党纪、行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。
2.乙方及其工作人员违反廉政合同造成经济损失的，应予以赔偿；甲方有权视其情节轻重决定暂时停止或长期中止与乙方所有经济业务合同。
3.本合同作为附件，与《龙泉驿、大划等24座充电站建设工程监理服务合同》（合同编号：      ）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
4.本合同一式 陆份，由甲方执 肆份，乙方执 贰份。
（以下无正文）


	甲方：四川蜀道新能源科技发展
有限公司 （盖章） 
	乙方：    （盖章）

	法定代表人或其委托代理人
（签字）：
	法定代表人或其委托代理人
（签字）：

	日期 ：   年  月  日         
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比选申请文件封面格式

四川蜀道新能源科技发展有限公司
龙泉驿、大划等24座充电站建设工程
监理服务


比选申请文件
（第  册，共  册）




比选申请人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）
日期：	年  月	日

目  录
1、 投标函及投标函附录
2、 法定代表人身份证明
3、 授权委托书
4、 资格审查资料
5、 其他资料
6、 服务方案















1、 
投标函及投标函附录
(一)投标函
                （比选人名称）:
我方己仔细研究了                项目/标段比选文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述比选文件，我方自愿接受比选文件合同条款全部内容，并自愿承诺以单价含税人民币         元/单侧服务区（停车区），24座充电站建设监理服务费总价含税人民币        元（大写：      元）作为投标报价（含增值税专票，税率   %），完成本项目服务地点、服务期限和比选范围的全部工作，除合同监理服务费外不另行收取其它任何费用。
1．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。
2．如我方中选：
（l）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺派驻至项目的人员为我方比选申请文件中申报的人员。
3.                  （其他补充说明）。


比选申请人名称：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             (签字或盖章）
    年   月    日



(二)比选申请文件真实性和不存在限制投标情形声明

____________________（比选人名称）：
我方在此声明，所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
经我方认真核查，本比选申请人不存在比选文件第二章“比选申请人须知”前附表中第8项和第24项规定的任何一种情形。
我方承诺，如存在以上两项中虚假投标行为，我方自愿按比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第24项比选申请文件的真实性要求和其他有关规定承担责任。







比选申请人名称：______________(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：______________(签字或盖章)
______年_____月_____日





(三) 投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	比选申请人承诺
（是/否）

	1
	比选申请有效期
	天数:______个日历天（自比选申请文件递交截止之日算起）
	

	2
	服务期限
	是否响应比选文件服务期限要求
	

	3
	比选范围
	是否响应比选文件比选范围全部要求
	

	4
	合同条款
	是否接受比选文件全部合同条款
	





2、 法定代表人身份证明

单位名称：_____________________________________
单位性质：_____________________________________
地址：_________________________________________
成立时间：______年_____月_____日
经营期限：_______________________________
姓名：___________系_________________（单位名称）的法定代表人。（职务：________电话______________）

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或扫描件。



比选申请人名称：_________________(盖单位章)
______年_______月______日












三、授权委托书

本人          系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员         为我方代理人，委托代理人身份证号                         。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评审、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第22项规定的“比选申请有效期”结束为止。  
委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。



                比选申请人名称：________（盖单位章）
法定代表人：________（签字或盖章）
                    委托代理人：_________（签字）

_____年____月____日





注：法定代表人不亲自投标由委托代理人投标的比选申请人适用。法定代表人亲自投标不委托代理人投标，可不附本页授权委托书，后续章节依次排序。




四、资格审查资料
(一)比选申请人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
【或统一社会信用代码】
	

	注册资金
	

	开户银行及账号
	

	经营范围
	

	是否与比选人的单位负责人为同一人的单位
	

	是否为与比选人存在控股关系的单位
	

	是否为与比选人存在管理关系的单位
	

	备注
	


注：本表后应附比选申请人企业营业执照副本、资质证书、基本存款账户信息或开户许可证复印件或扫描件。（加盖公章）

(二)企业业绩汇总表
	序号
	项目业主
	项目名称
	签订时间
	投资总额
	项目总监

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： 
1、比选申请人的业绩须提供合同协议书关键页（必须包含合同封面页和签章页作为业绩证明材料，证明材料能清楚反映所完成的业绩服务内容、项目类型、签订时间，若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。）（加盖公章）


[bookmark: _Toc19813](三)人员配置情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	劳动关系证明材料
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
（1）以上人员应按比选公告“比选申请人资格要求”中的人员要求和第三章“评审办法和标准（综合评分法）”的要求提供身份证、相应的职称证书（如有）、职业资格证书、递交截止时间上个月或上上个月起往前连续6个月在比选申请人单位参加社保的证明。（加盖公章）














五、其他资料
1、“在信用中国”网站中比选申请人（单位）查询网页信息资料影印件。查询指引：进入‘信用中国’网站（https://www.creditchina.gov.cn/），在首页点击“信用服务”找到“失信被执行人”进入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），在查询栏中输入比选申请人（单位）全称及组织机构代码等信息，输入验证码，点击查询。
截图示例：
[image: C:/Users/admin/Desktop/图片1.png图片1]








2、国家企业信用信息公示系统比选申请人（单位）查询结果页截图证明。
截图示例：
[image: 1680494219492]


3、比选申请人须在蜀道集团公司工程建设协作方资源库（协作方管理平台，网址：https://xzf.shudaolink.com/）中，被协作方资源库列为C级及以下的比选申请人的比选申请人，不得参加比选申请。（提供平台网页查询截图）



4、比选申请人认为有必要提供的其他资料。





六、服务方案
（格式自拟，方案内容参考“第三章 服务方案评分标准”编制）
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